# 1. DEFINIÇÃO DO PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma web de compra e venda de criptomoedas orientada à consulta de mercado, autenticação de usuários, simulação de operações, acompanhamento de carteira, histórico de transações e visualização de imagens dos ativos.

A escolha do tema se justifica pela relevância do mercado de criptoativos e pela oportunidade de aplicar conceitos centrais do desenvolvimento front-end com React, como componentização, roteamento, integração com APIs externas, atualização reativa de interface e testes automatizados.

Nesta versão revisada do TP5, o relatório incorpora explicitamente os feedbacks do professor, distinguindo o que foi efetivamente implementado, o que foi ajustado em resposta às observações recebidas e o que permanece como evolução futura do produto.

# 2. DEFINIÇÃO DE ESCOPO E OBJETIVOS

## Objetivo principal

Desenvolver uma aplicação web responsiva e intuitiva que permita acompanhar dados de mercado, autenticar usuários, simular operações de compra e venda, gerenciar carteira digital, visualizar imagens dos ativos, com arquitetura preparada para crescimento incremental e integração real com dados externos.

## Funcionalidades específicas

Autenticação e segurança com login, persistência de sessão e proteção de rotas.

Dashboard principal com visualização de pares monitorados, preço, variação, volume e indicadores de mercado.

Integração com as APIs públicas da Binance e da Bybit para obtenção de dados reais de mercado.

Botão "Atualizar Dados" vinculado a novo fetch de mercado, evitando permanência de valores mockados ou congelados.

Exibição de preço de abertura, último preço e fechamento para o período selecionado (por exemplo, 1H e 1D).

Sistema de compra e venda com validações e reflexo na carteira e no histórico.

Carteira digital com saldo, distribuição por ativo e desempenho consolidado.

Página dedicada de Imagens para visualização e gerenciamento de imagens dos ativos.

Interface responsiva para desktop, tablet e smartphone.

Estados visuais de loading, erro, lista vazia e confirmação de ações.

A presente entrega é caracterizada como aplicação web responsiva com página de imagens. A transformação para app nativo mobile e o uso de gestures em ambiente nativo permanecem fora do escopo implementado nesta versão.

# 3. GESTÃO ÁGIL DO PROJETO (SCRUM)

O projeto foi organizado com base no framework Scrum, com entregas incrementais, revisão contínua e backlog refinado semanalmente. O objetivo da gestão ágil foi manter alinhamento entre visão do produto, capacidade de execução e correção progressiva dos apontamentos feitos pelo professor.

## Definition of Ready (DoR)

História de usuário escrita no formato completo "Como..., eu quero..., para...".

Critérios de aceitação claros e testáveis.

Prioridade definida pelo Product Owner.

Estimativa de esforço em Story Points.

Dependências identificadas.

Dados, APIs e recursos necessários disponíveis.

## Definition of Done (DoD)

Funcionalidade implementada conforme critérios de aceitação.

Integração funcional com o restante do sistema.

Testes básicos executados e resultados analisados.

Ausência de erro crítico visível ao usuário.

Documentação mínima atualizada.

Incremento demonstrável na Sprint Review.

# 4. CRONOGRAMA DO PROJETO

O cronograma manteve a estrutura de quatro sprints de duas semanas, com ajustes no foco das entregas para absorver os feedbacks recebidos.

| Sprint | Período | Objetivo principal | Entregas esperadas | Marco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 20/01 a 02/02 | Fundação técnica | Repositório, base React/Vite, wireframes e arquitetura | M1 |
| Sprint 2 | 03/02 a 16/02 | MVP visual | Login, dashboard inicial, ajustes responsivos | M2 |
| Sprint 3 | 17/02 a 02/03 | Integração | Dados externos, fluxo de mercado, operação inicial, página de imagens | M3 |
| Sprint 4 | 03/03 a 16/03 | Finalização | Testes, documentação, performance, refinamentos e navegação por imagens | M4 |

# 5. CRIAÇÃO E REVISÃO DAS HISTÓRIAS DE USUÁRIO

As histórias de usuário foram revisadas para atender ao padrão formal do Scrum e para incorporar as mudanças de requisitos apontadas pelo professor. Além de reescrever cada história em formato completo, o documento registra as modificações necessárias em cada item, quando aplicável.

# 6. PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO FRONT-END

## 6.1 Definição da stack tecnológica

Front-end web: React com Vite.

Roteamento: React Router para organização das rotas e layouts.

Gerenciamento de estado: hooks nativos e custom hooks dedicados.

Estilização: CSS próprio com abordagem mobile-first.

Gráficos e indicadores: Recharts e componentes visuais reutilizáveis.

Integração HTTP: camada de serviços para Binance e Bybit.

Servidor Express: para servir páginas HTML e suportar rotas alternativas.

Testes: Vitest + React Testing Library.

## 6.2 Arquitetura do projeto

A arquitetura foi organizada em camadas de páginas, componentes, serviços e hooks. Essa separação reduz o acoplamento entre visualização e dados, favorece a reutilização e facilita a inclusão de testes automatizados.

O projeto agora inclui uma estrutura de pasta /features/ que organiza componentes relacionados (auth, market, media, navigation) em suas próprias pastas, com lógica, estilos e testes colocalizados. Isso melhora a compreensão e a manutenção do código.

A página de Imagens (ImagesPage.jsx) foi adicionada como nova feature em /features/media/, permitindo visualização e gerenciamento de imagens dos ativos. O componente se integra com o sistema de navegação existente através do menu atualizado, oferecendo navegação por swipe e organização por categoria.

O componente de visualização de mercado foi extraído da estrutura centralizada e passou a ser reutilizado entre Home e Dashboard, o que tornou mais clara a evolução da aplicação de uma organização concentrada em uma única página para uma estrutura de páginas múltiplas com responsabilidades mais bem definidas.

# 7. INTERATIVIDADE NA APLICAÇÃO WEB E DELIMITAÇÃO DO ESCOPO MOBILE

A interatividade efetivamente implementada nesta entrega pertence à versão web da aplicação. Isso inclui atualização reativa da interface, mensagens de erro e sucesso, carregamento assíncrono de dados, filtros, navegação por swipe na página de imagens e reação da dashboard às ações do usuário.

A transformação completa em app nativo mobile não foi implementada nesta versão. Da mesma forma, o uso de gestures complexas em ambiente nativo - como pull-to-refresh e swipe actions avançadas - também não foi entregue. Esses itens permanecem registrados no backlog como evolução futura, mas não devem ser descritos como funcionalidades concluídas.

# 8. FRAMEWORKS: REACTJS E REACT NATIVE

O ReactJS é o framework efetivamente utilizado na entrega atual, pois sustenta a versão web responsiva da aplicação.

• Componentização e reaproveitamento de blocos visuais.
• Atualização reativa da interface.
• Separação entre lógica, serviço e apresentação.
• Integração progressiva com APIs externas.
• Novo componente de página de imagens com organização em features.

O React Native permanece apenas como possibilidade de evolução da solução. Sua menção no relatório tem caráter prospectivo e não pode ser confundida com implementação efetiva nesta entrega.

# 9. INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

1. Abrir a pasta raiz do projeto no VS Code, onde se encontra o arquivo package.json.

2. Instalar as dependências do projeto com npm install ou pnpm install.

3. Executar a aplicação com npm run dev ou pnpm dev.

4. Abrir a URL local exibida pelo Vite no navegador.

5. Executar os testes com npm test ou acompanhar em modo watch com npm test:watch.

6. Navegar pelas páginas: Home (/), Login (/login), Dashboard (/dashboard), Portfolio (/portfolio), History (/history) e Images (/images).

# 10. ESTRATÉGIA DE REUTILIZAÇÃO DE COMPONENTES

A reutilização de componentes foi adotada como estratégia central do projeto. Em vez de repetir manualmente cards, grids, blocos de informação e estados visuais, a interface foi estruturada em componentes reutilizáveis alimentados por dados.

O principal exemplo dessa estratégia é o componente de visualização de mercado, extraído da lógica centralizada e reaproveitado entre Home e Dashboard. O efeito funcional dessa decisão é a padronização da experiência do usuário, a redução de divergências entre páginas e a simplificação da manutenção do sistema.

A página de Imagens segue o mesmo padrão, com componentes reutilizáveis para exibição, navegação (swipe) e gerenciamento de imagens dos ativos.